|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.5/2004/1/Add.1 2 septembre 2004 FRANÇAIS Original : RUSSE |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail chargé d’examiner les tendances
et l’économie des transports
(Dix-septième session, 20 et 21 septembre 2004
Point 3 a) de l’ordre du jour)

MISE EN ŒUVRE DES COULOIRS ET DES ZONES
DE TRANSPORT PANEUROPÉENS

Proposition de mise à jour du rapport sur les goulets d’étranglement
des infrastructures et les liaisons manquantes
dans le réseau européen des transports

Communication du Gouvernement russe

1.	Problèmes actuels liés à la capacité de l’infrastructure des transports intérieurs (routes, voies ferrées et voies navigables)

1.1.	La Fédération de Russie déploie des efforts continus et ciblés pour développer les réseaux européens de transport routier, ferroviaire et de navigation intérieure, ainsi que les liaisons par transport combiné. En outre, elle se fait l’avocat de l’extension de ces réseaux vers l’Est et de leur intégration aux réseaux asiatiques correspondants, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme conjoint de l’ONU pour le développement des liaisons de transport terrestre et terrestre/maritime.

1.2.	Les spécificités des goulets d’étranglement des infrastructures des corridors et zones de transport paneuropéens sur le territoire de la Fédération de Russie sont présentées dans le tableau ci-joint. Tous les goulets d’étranglement décrits constituent ou vont être des obstacles à la réalisation effective des opérations de transport intérieur et international de voyageurs et de marchandises, provoquent des retards d’acheminement des voyageurs et de livraison des marchandises, et ont des répercussions sur le coût du transport. L’effet des goulets d’étranglement est particulièrement important en ce qui concerne les infrastructures routières, un secteur dans lequel le problème est généralisé et exacerbé par un trafic en pleine expansion.

2.	Mesures réglementaires destinées à atténuer les inconvénients dus aux goulets d’étranglement

2.1.	Pour éliminer les goulets d’étranglement de façon globale, le Gouvernement russe a adopté, en 2001, le programme fédéral de modernisation du système russe des transports (2002-2010). Ce programme repose sur une approche globale du développement de tous les modes de transport et vise à assurer une utilisation plus efficace des ressources matérielles, financières et humaines. Il comporte 11 sous-programmes, dont deux − l’informatisation et les couloirs de transport internationaux − sont les pièces maîtresses et les moteurs des autres sous-programmes.

2.2.	Étant donné que les principaux axes ferroviaires de Russie ont une réserve de capacité de circulation et de transport importante, que leur équipement technique est de haut niveau et que, dans l’ensemble, celui-ci répond aux prescriptions internationales en la matière, les travaux les concernant que prévoit le programme fédéral visent la rénovation et la modernisation des infrastructures, le but étant d’accroître la vitesse de circulation des trains.

2.3.	En ce qui concerne le réseau routier, il est prévu de remettre en état les grands axes existants de façon à accroître leur capacité et à renforcer la sécurité du trafic. Ne seront construits que les tronçons manquants nécessaires à la constitution d’un réseau unique relié aux réseaux internationaux. En outre, il est prévu de développer les aires de service.

2.4.	Le développement des infrastructures de transport par voie navigable sur les couloirs entre l’Europe et l’Asie sera réalisé dans le but de préserver pour la navigation des gabarits suffisants sur les voies navigables empruntées aux fins du transport international et d’en assurer la fiabilité et la sécurité.

2.5.	Outre le Programme fédéral de modernisation du système russe des transports (2002-2010), un programme national de modernisation et de développement des routes jusqu’à 2025 est actuellement en cours d’élaboration. L’objectif de ce programme est de développer les routes pour répondre aux besoins de la population et de l’économie de la Fédération de Russie, ainsi que les infrastructures des transports, d’assurer le niveau technique requis, de permettre une capacité et une densité suffisantes, et d’accroître la mobilité et le dynamisme de l’activité économique. Il comporte les éléments suivants:

- Constitution d’un réseau routier unique comprenant les routes d’importance fédérale, territoriale et locale, répondant aux besoins croissants du transport routier et permettant d’assurer toute l’année des liaisons entre les diverses régions et localités du pays;

- Préservation de l’intégrité du réseau routier existant, réalisation prioritaire de travaux d’entretien, de réparation et de modernisation des routes existantes;

- Création d’un réseau d’autoroutes modernes, calqué sur les principaux axes empruntés par le transport routier et les couloirs de transport internationaux; mise en conformité des capacités et des gabarits des véhicules de transport avec les normes internationales;

- Construction de nouvelles routes et amélioration de l’aménagement des routes existantes et, le cas échéant, augmentation de la capacité de circulation des routes urbaines et des routes rurales, construction de routes de contournement des agglomérations, desserte des principaux centres de transport, gares ferroviaires, ports maritimes et fluviaux, aéroports, terminaux et autres installations;

- Réduction des coûts des transports, augmentation de la vitesse du trafic, optimisation du tracé des routes et rationalisation des parcours, amélioration de la qualité et réduction du temps nécessaire au transport de marchandises et de voyageurs par route;

- Mise en place de communications ouvertes toute l’année avec les localités, services médicaux d’urgence, amélioration de la sécurité du trafic, diminution du nombre et de la gravité des accidents de la circulation, lutte contre les effets néfastes du transport routier sur l’environnement;

- Rationalisation des dépenses consacrées au transport routier, grâce à une meilleure gestion et à un assainissement du financement, à l’amélioration des mécanismes de formation des prix et des investissements dans le transport routier;

- Amélioration de la qualité de la construction des routes grâce à l’utilisation de techniques et de matériaux nouveaux, mise en oeuvre des découvertes scientifiques et techniques et développement de la construction nationale d’engins de travaux publics et du secteur des travaux publics lui-même;

- Création d’emplois dans le secteur du transport routier, dans les autres secteurs d’activité et dans les services de l’équipement et des transports routiers.

3.	Aménagement des infrastructures pour atténuer les inconvénients dus aux goulets d’étranglement

3.1.	Les informations relatives à la nature des travaux d’entretien ou de modernisation des infrastructures et aux investissements nécessaires en la matière, de même que les délais de mise en oeuvre de ces mesures, sont reproduits dans le tableau.

4.	Financement de l’entretien, de la modernisation et de la construction d’infrastructures

4.1.	En 2003, les travaux suivants ont été réalisés pour développer les infrastructures des couloirs et zones de transport paneuropéens sur le territoire de la Fédération de Russie:

Couloir no 9

Routes:

- Construction de routes de contournement de Saint-Pétersbourg (8,9 km, 9 745 600 000 roubles) et de Vyborg (16,6 km, 410,6 millions de roubles), avec accès à l’autoroute entre la frontière finlandaise (Helsinki) et Saint-Pétersbourg, pour une meilleure évacuation du trafic de transit;

- Modernisation de l’autoroute Saint-Pétersbourg − Moscou, élargissement à quatre voies de circulation (13 km, 42,1 millions de roubles);

- Remise en état et modernisation de la rocade extérieure de Moscou (7,6 km, 92,7 millions de roubles);

- Modernisation des accès routiers aux ports maritimes russes du golfe de Finlande en cours de construction ou de remise en état (8 km, 95,8 millions de roubles);

- Modernisation de la route Saint-Pétersbourg − Pskov − frontière bélarussienne (Vitebsk − Gomel − Kiev) (78,8 millions de roubles).

Voies ferrées:

- Remise en état du tronçon Saint-Pétersbourg − Buslovskaya (162,8 millions de roubles);

- Développement du nœud ferroviaire de Saint-Pétersbourg, y compris la rénovation et la modernisation des gares desservant le port principal de Saint-Pétersbourg (1 020 600 000  roubles);

- Construction de gares à proximité des nouveaux ports maritimes (70 millions de roubles);

- Extension de la gare frontière de Chernyshevskoe (district de Kaliningrad) (46,2 millions de roubles);

- Extension de la gare frontière de Suzemka (10,9 millions de roubles);

- Construction de la gare de Ladoga à Saint-Pétersbourg (6 629 700 000 roubles).

Couloir no 2

Routes:

- Augmentation de la capacité de circulation de la route partant de la frontière bélarussienne (Bélarus − Smolensk − Moscou − Vladimir − Nizhny Novgorod), avec élargissement à quatre voies de circulation et construction d’une route de contournement de la ville de Vladimir (388,3 millions de roubles);

- Construction d’une route de contournement de Nizhny Novgorod (254,1 millions de roubles).

Barentsevo/Zone de transport euroarctique

Routes:

- Rénovation et modernisation de la route Saint-Pétersbourg − Murmansk et construction d’un pont pour la traversée du golfe de Kola (25,5 km, 619,2 millions de roubles);

- Construction et rénovation de tronçons de la route Saint-Pétersbourg − Medvezhyegorsk − Syktyvkar − Perm, sur le territoire de la République de Carélie (travaux effectués sur 12 km, 110,3 millions de roubles).

Voies ferrées:

- Électrification du tronçon Malenga − Sum (bourg situé sur le territoire de la République de Carélie) (873,7 millions de roubles);

- Électrification du tronçon Idel − Svir, sur le territoire de la République de Carélie et dans le district de Saint-Pétersbourg (1 036 100 000 roubles);

- Électrification de la ligne Ledmozero −Kochkoma (1 million de roubles).

Voies navigables:

- Remise en état de l’écluse no 10 du canal Belomorsk − mer Balatique.

Zone de transport de la mer Noire

Routes:

- Construction et rénonvation de tronçons de la route Voronezh − Rostov-sur-le-Don − Novorossysk/Sochi, dans le district de Rostov et le territoire de Krasnodar (22,6 km, 617,4 millions de roubles);

- Construction d’une route de contournement de Sochi (439,7 millions de roubles);

- Construction et rénovation de tronçons de la route Maikop − Tuapse (70 millions de roubles);

- Construction et rénovation de tronçons de la route Adler − Krasnaya Polyana (travaux terminés sur 1 km, 629,7 millions de roubles).

Voies ferrées:

- Électrification du tronçon Saratov − Salsk − Tikhoretskaya dans le district de Rostov et le territoire de Krasnodar (2 745 600 000 roubles);

- Rénovation du tronçon Tuapse − Adler (23,7 millions de roubles);

- Rénovation du grand tunnel de Novorossysk (30 millions de roubles);

- Rénovation du tronçon Krymskaya − Anapa (108 millions de roubles);

- Extension des gares frontalières de Gukovo (107,5 millions de roubles), d’Uspenskaya (32,5 millions de roubles) et d’Adler (Veseloe) (25,6 millions de roubles);

- Rénovation des gares ferroviaires portuaires de Tuapse (290 millions de roubles) et de Novorossysk (510 millions de roubles).

Voies navigables:

- La navigation est limitée par les gabarits insuffisants des ouvrages hydrauliques de Kochetovskoe-sur-le-Don (les travaux d’aménagement de la deuxième partie de l’écluse n’ont pas encore commencé).

Tableau

GOULETS D’ÉTRANGLEMENT
de l’infrastructure des couloirs de transport paneuropéens passant par le territoire de la Fédération de Russie

| État | Mode de transport | Itinéraire | Section (tronçon) | Densité du trafic | Capacité | Nature de l’intervention | Fin des travaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Objet | Genre | Financement (dollars É.-U.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| FÉDÉRATION DE RUSSIE | CHEMINS DE FER | Les transports ferroviaires se sont caractérisés par une forte diminution du trafic voyageurs et du trafic marchandises au début des années 90. Les chemins de fer russes disposent donc toujours d’une réserve de capacité de circulation et de transport sur plusieurs itinéraires ferroviaires. |
|  |  | Couloir de transport paneuropéen no 9 |
|  |  | E-10, C-E-10 | Buslovskaya − Saint-Pétersbourg | 6/6 paires de trains de voyageurs, 27/24 paires de trains de marchandises |  | Aménagements nécessaires pour accélérer la circulation des trains, la vitesse maximum étant située dans la fourchette 141-200 km/h | 982,4 millions de dollars* (dont I − 281,0 millions, et II − 701,4 millions) | 2005-2007 |
|  |  | E-10, C-E-10 | Saint-Pétersbourg − Moscou | 58/58 paires de trains de voyageurs, 26/24 paires de trains de marchandises |  | Remise en état du pont sur le canal «Moscou» au kilomètre 633 du tronçon Moscou − Kryukovo (voies principales I, II et III) | 42,3 millions de dollars (dont II − 42,3 millions) | 2005-2007 |
|  |  | E-10, C-E-10 | Buslovskaya − Saint-Pétersbourg − Moscou | 6/6 paires de trains de voyageurs, 27/24 paires de trains de marchandises |  | Rénovation des gares ferroviaires des ports de Primorsk et d’Ermilovo | 34,4 millions de dollars (dont II − 34,4 millions) | 2008-2010 |
|  |  | E-10, C-E-10 | Buslovskaya − Saint-Pétersbourg − Moscou | 6/6 paires de trains de voyageurs, 27/24 paires de trains de marchandises |  | Construction d’une nouvelle gare ferroviaire portuaire à Kuzhskaya | 131,2 millions de dollars (dont II − 131,2 millions) | 2002-2010 |
|  |  | E-10, C-E-10 | Buslovskaya − Saint-Pétersbourg − Moscou | 6/6 paires de trains de voyageurs, 27/24 paires de trains de marchandises |  | Développement des gares ferroviaires portuaires de Vyborg et de Vysotsk | 4,1 millions de dollars (dont II − 4,1 millions) | 2005 |
|  |  |  | Nesterov/Kaliningrad |  |  | Rénovation et modernisation de la gare ferroviaire du port de Kaliningrad | 2,9 millions de dollars (dont II − 2,9 millions) | 2005-2006 |
|  |  |  | Nesterov/Kaliningrad |  |  | Développement des gares de Zapadny Novy, Primorsk Novy et Baltysk | 2,4 millions de dollars (dont II − 2,4 millions) | 2003-2005 |
|  |  |  | Nesterov/Kaliningrad |  |  | Construction d’une gare ferroviaire portuaire (Baltysk-2) | 10,1 millions de dollars (dont I − 3,2 millions, II − 6,9 millions) | 2003, 2008-2010 |
|  |  |  | Nesterov/Kaliningrad |  |  | Construction d’une nouvelle gare frontière à Chernyshevskoe | 25,8 millions de dollars (dont I − 1,4 million, II − 24,4 millions) | 2002-2007 |
|  |  |  | Nesterov/Kaliningrad |  |  | Rénovation des gares de Shipovka, Chernyakhovsk et Zhleznodorozhny | 3,0 millions de dollars (dont I − 0,1 million, II − 2,9 millions) | 2004-2006 |
|  |  | E-95, C-E-95 | Moscou − Suzemka | 23/23 paires de trains de voyageurs, 19/20 paires de trains de marchandises |  | Développement de la gare de Suzemka aux fins du commerce extérieur et du transit de marchandises | 45,6 millions de dollars (dont I − 3,9 millions, II − 41,7 millions) | 2002-2008 |
|  |  | Couloir de transport paneuropéen no 1 |
|  |  |  | Sovetsk − Kaliningrad − Mamonovo | 1/1 paire de trains de voyageurs, 2/1 paires de trains de marchandises |  | Rénovation de la gare de Mamonovo et mise en commande centralisée des branchements à trois voies | 0,7 million de dollars (dont I − 0,1 million, II − 0,6 million) | 2005-2007 |
|  |  |  | Sovetsk − Kaliningrad − Mamonovo | 1/1 paire de trains de voyageurs, 2/1 paires de trains de marchandises |  | Aménagement du point de passage et développement de la gare de Sovetsk | 2,1 millions de dollars (dont I − 2,0 millions, II − 0,1 million) | 2005-2006 |
|  |  | Couloir de transport paneuropéen no 2 |
|  |  | E-20, C-E-20 | Krasnoe − Moscou | 24/24 paires de trains de voyageurs, 20/27 paires de trains de marchandises |  | Aménagements nécessaires pour accélérer la circulation des trains, la vitesse maximum se situant dans la fourchette 141-200km/h | 304,4 millions de dollars (dont II − 304,4 millions) | 2007-2010 |
|  |  | E-20, C-E-20 | Moscou − Nizhny Novgorod | 27/27 paires de trains de voyageurs, 26/24 paires de trains de marchandises |  | Aménagements nécessaires pour accélérer la circulation des trains, la vitesse maximum se situant dans la fourchette 141-200 km/h | 226,3 millions de dollars (dont II − 226,3 millions) | 2007-2010 |
|  |  | Zone de transport de la mer Noire |
|  |  |  | Krymskaya − Timashevskaya |  |  | Construction de voies principales supplémentaires | 836,5 millions de dollars (dont II − 836,5 millions) | 2004-2010 |
|  |  |  | Likhaya − Kiziterinka |  |  |  |  | 2008-2010 |
|  |  |  | Tuapse − Adler |  |  |  |  | 2005-2010 |
|  |  | E-99 | Krasnodar − Novorossyk |  |  | Rénovation du grand tunnel de Novorossysk | 286,7 millions de dollars (dont II − 286,7 millions) | 2003-2010 |
|  |  |  |  |  |  | Rénovation du petit tunnel de Novorossysk |  | 2005-2008 |
|  |  |  | Tuapse − Adler |  |  | Rénovation des tunnels |  | 2004-2010 |
|  |  |  | Tuapse − Goryachy Klynch − Krivenkovskaya |  |  | Électrification du tronçon | 37,6 millions de dollars (dont II − 37,6 millions) | 2007-2010 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan − Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Rénovation et modernisation de la gare de Novorossysk | 29,7 millions de dollars (dont II − 29,7 millions) | 2002-2004 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan − Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Rénovation de la gare de Crimée | 1,3 million de dollars (dont II − 1,3 million) | 2005 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan − Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Rénovation de la gare d’évitement au kilomètre 9 | 21,2 millions de dollars (dont II − 21,2 millions) | 2005-2008 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan − Kochetovka− Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Rénovation et modernisation de la gare de Tuapse | 17,6 millions de dollars (dont II − 17,6 millions) | 2002-2004 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan − Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Développement de la gare de Taganrog | 0,7 million de dollars (dont II − 0,7 million) | 2006 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Aménagement de la gare frontière d’Yspenskaya | 3,9 millions de dollars (dont II − 3,9 millions) | 2002-2005 |
|  |  | E-99 | Moscou − Ryazan Kochetovka − Likhaya − Rostov − Novorossysk |  |  | Aménagement de la gare d’Adler (Veseloe) | 29,8 millions de dollars (dont I − 28,5 millions, II − 1,3 million) | 2002-2010 |
|  | ROUTES |  | Couloir de transport paneuropéen no 9 |
|  |  | E-18 | Saint-Pétersbourg − frontière finlandaise |  |  | Achèvement des travaux de construction de la route de contournement de Vyborg (6 km, 396 mct, catégorie II) | 14,8 millions de dollars | 2005-2006 |
|  |  |  |  |  |  | Construction de l’accès au point de passage de la frontière pour les automobiles de Brusnichnoe (3,6 km, catégorie II) | − | 2005 |
|  |  | − | Rocade autour de Saint-Pétersbourg |  |  | Construction des tronçons Est et Ouest de la rocade suivant les paramètres pour les routes de catégorie I, avec aménagement de 4, 6 et 8 voies de circulation | 1 600 400 000 dollars | 2005-2025 |
|  |  | − | Routes d’accès au golfe de Finlande dans le district de Leningrad |  |  | Modernisation des routes assurant l’accès aux ports maritimes de la rive septentrionale du golfe de Finlande (254 km, catégorie III) | 27,9 millions de dollars (dont I − 27,9 millions) | 2005-2008 |
|  |  | E-105 | Moscou − Saint-Pétersbourg |  |  | Rénovation et modernisation, suivant les paramètres pour les routes de catégorie I; sur le tronçon de tête Khimki-Klin, soit 71 km, travaux de construction en vue d’une exploitation par péage | 1 340 100 000 dollars | 2002-2025 |
|  |  | − | Rocade extérieure de Moscou |  |  | Construction de routes de contournement de Orekhovo − Suevo et de Likino − Dulevo sur 26 km suivant les paramètres pour les routes de catégorie II: deux voies de circulation en un premier temps; élargissement progressif à quatre voies, suivant les paramètres pour les routes de catégorie I | 35,9 millions de dollars (dont I − 35,9 millions) | 2005-2010 |
|  |  | − | Rocade intérieure de Moscou |  |  | Construction de routes de contournement de Noginsk et d’Electrostal sur 15 km suivant les paramètres pour les routes de catégorie II; deux voies de circulation en un premier temps; élargissement progressif à quatre voies suivant les paramètres pour les routes de catégorie I | 49,8 millions de dollars (dont I − 49,8 millions) | 2005-2010 |
|  |  | E-95 | Saint-Pétersbourg − Pskov − Nevel − frontière bélarussienne |  |  | Construction, rénovation et modernisation de certains tronçons et contournement de Gagchina et de Luga (234,6 km, catégories I − II) | 343,2 millions de dollars (dont I − 343,2 millions) | 2004-2010 |
|  |  | E-28 | Kaliningrad − Chernyakhovsk − Nesterov − frontière lituanienne |  |  | Construction d’une route de contournement de Chernyshevskoe (7 km) | 7,5 millions de dollars | 2005-2008 |
|  |  | Couloir de transport paneuropéen no 1 |
|  |  | E-77 | Gvardeisk − Neman − frontière lituanienne |  |  | Construction d’une route de contournement de Sovetsk et d’un pont sur la Neman, soit 11,9 km y compris le pont − 281,2 mct | 30,3 millions de dollars | 2002-2009 |
|  |  | E-77 | Kaliningrad − Mamonovo II − frontière polonaise |  |  | Achèvement de la construction d’un tronçon de route sur 39,9 km suivant les paramètres pour les routes de catégorie II | 20,7 millions de dollars | 2003-2005 |
|  |  | Couloir de transport paneuropéen no 2 |
|  |  | E-30 | Frontière bélarussienne − Moscou |  |  | Rénovation du tronçon de tête près de Moscou, du kilomètre 16 au kilomètre 68, et aménagement de six à huit voies de circulation | 554,8 millions de dollars | 2002-2010 |
|  |  |  |  |  |  | Construction d’une nouvelle sortie de la rocade de Moscou sur 19,5 km |  |  |
|  |  | E-30 | Moscou − Nizhny Novgorod |  |  | Construction et rénovation du tronçon de tête sur 41 km (MKAD − Noginsk) et aménagement de six à huit voies de circulation | 1 136 200 000 dollars | 2008-2013 |
|  |  | E-30 | Moscou − Nizhny Novgorod |  |  | Construction d’une route de contournement de Nizhny Novgorod sur 37,5 km au total (deuxième étape des travaux) | 50,4 millions de dollars | 2004-2010 |
|  |  | Zone de transport de la mer Noire |
|  |  | E-115 | Voronezh − Rostov-sur-le-Don − Novorossysk/Sochi |  |  | Construction et rénovation suivant les normes pour les routes de catégorie I avec une chaussée à quatre voies (280 km) | 622,0 millions de dollars | 2002-2010 |
|  |  | E-115 | Rostov-sur-le-Don − Krasnodar − Novorossysk |  |  | Construction d’une route de contournement autour de Novorossysk suivant les normes pour les routes de catégorie II (15 km) | 297,7 millions de dollars | 2004-2008 |
|  |  | E-592 | Route de contournement de Sochi |  |  | Construction d’une route de contournement de Sochi − 28,2 km au total, dont 11 039 mct d’ouvrages (ponts, tunnels et viaducs) | 404,3 millions de dollars | 1999-2025 |
|  |  | Barentsovo − Zone de transport euroarctique |
|  |  | − | Traversée du golfe de Kola |  |  | Construction d’un pont pour la traversée du golfe de Kola près de la ville de Murmansk (2 500 mct, dont le pont − 1 611,6 mct) | 98,1 millions de dollars | 1998-2006 |
|  |  | E-105 | Saint-Pétersbourg − Petrozavodsk − Murmansk |  |  | Rénovation et modernisation de tronçons de routes des catégories I-II-III (318 km) | 352,2 millions de dollars (dont I - 352,2 millions) | 2005-2010 |
|  |  | − | Saint-Pétersbourg − Medvezhyegorsk − Kargopol − Syktyvkar − Kundymkar − Perm |  |  | Construction et rénovation d’un tronçon de 174 km suivant les paramètres pour les routes de la catégorie III | 127,6 millions de dollars (dont I − 127,6 millions) | 2002-2010 |
|  | VOIES NAVIGABLES |  | Don |  |  | Rénovation des ouvrages hydrauliques de Kochetovsk; deuxième partie de l’écluse et chenaux d’attente dans l’alignement des ouvrages existants | 27,0 millions de dollars (dont I − 27,0 millions) | 2004-2007 |
|  |  |  | Volga |  |  | Construction d’ouvrages hydrauliques à Gorodetsk et d’un pont de liaison | 338,9 millions de dollars (dont I − 338,9 millions) | 2005-2012 |
|  |  |  | Svir |  |  | Rénovation des ouvrages hydrauliques du cours inférieur de la Svir. Augmentation de la capacité de la section, qui sera portée au double. | 53,3 millions de dollars (dont I − 53,3 millions) | 2007-2010 |

-----

# Footnotes

La Division des transports de la CEE a soumis le présent document après la date limite officielle en raison d’un manque de ressources.

* Sources de financement des travaux à entreprendre pour éliminer les goulets d’étranglement des infrastructures: I − l’État (budget central), II − sources autres que l’État.

# Text boxes

NATIONS UNIES